Sí. Te lo aterrizo como MVP técnico real, listo para que Claude lo construya por módulos y sin sobreingeniería.

## Decisión de arquitectura

La versión correcta para lanzar rápido es:

Garmin Connect IQ + app móvil + backend ligero

No haría “solo reloj”, porque Connect IQ sí permite leer e historizar señales como Body Battery, heart rate y stress history, además de comunicarse con una app móvil, pero el móvil/backend te da mucha más flexibilidad para persistencia, traducciones, insights y evolución del algoritmo.

## Qué construir primero

### Fase MVP 1

- Widget/Watch App en Garmin

- Companion mobile app

- Backend mínimo

- Algoritmo por reglas

- i18n ES/EN

- defaults de hábitos + override diario

### No meter todavía

- ML pesado

- integración compleja tipo Garmin Health API licenciada

- predicciones médicas

- demasiadas métricas de dashboard

## Tipo de app en Garmin

Para tu caso, haría dos piezas dentro de Connect IQ:

- Widget o Glance para ver rápido el score y abrir detalle

- Watch App ligera para detalle + override de hábitos

Garmin distingue varios tipos de app y esas categorías definen límites de uso; para un flujo de consulta rápida y luego detalle, esta combinación es la más natural.

## Stack recomendado

### Garmin

- Monkey C

- Connect IQ SDK actual

- Toybox.SensorHistory

- Toybox.Communications

- Application.AppBase

- persistencia local para caché y defaults

Garmin mantiene el SDK Connect IQ y la documentación oficial de app lifecycle, comunicaciones y sensores/historial.

### Mobile

- React Native

- TypeScript

- Garmin Connect IQ Mobile SDK

- SQLite local

- Zustand o Redux Toolkit

React Native te da velocidad para iOS/Android; Garmin tiene Mobile SDK tanto para Android como para iOS para hablar con la app del wearable.

### Backend

- FastAPI

- PostgreSQL

- Redis opcional después

- OpenAI o similar solo para texto explicativo en fase 1.5

## Flujo de datos

### Flujo ideal diario

- El reloj lee señales locales e historial reciente.

- Calcula un score preliminar local.

- Envía snapshot al móvil.

- El móvil mezcla:

  - snapshot del reloj

  - defaults del usuario

  - override de hoy

  - historial previo

- El backend recalcula versión canónica y devuelve:

  - score final

  - razones

  - recomendación

  - explicación natural

- El móvil sincroniza una versión resumida al reloj.

## Qué datos usar en MVP

### Core

Usaría estos primero:

- Body Battery history

- Heart rate history

- Stress history

- actividad reciente / carga proxy

- hábitos mínimos

- sueño si el dispositivo o canal disponible te lo permite en tu arquitectura final

Garmin documenta explícitamente getBodyBatteryHistory, además de historial de heart rate y stress.

### Importante

Yo no asumiría desde el día 1 que todas las métricas que ves visualmente en Garmin Connect estarán disponibles de la misma forma dentro de Connect IQ. Por eso el MVP debe diseñarse con fallbacks, usando lo que sí esté claramente expuesto en Connect IQ y dejando métricas avanzadas como opcionales o derivadas.

## Diseño del algoritmo MVP

La app debe decidir solo una cosa:

- Fuerte

- Moderado

- Recuperación

### Recovery Score

Recovery Score (0-100) =

35% Body Battery actual o promedio corto

25% tendencia de stress nocturno / reciente

20% resting HR proxy / heart rate baseline drift

20% sleep contribution (si disponible; si no, redistribuir peso)

### Strain Score

Strain Score (0-100) =

40% carga reciente del entrenamiento

25% recovery time proxy

20% stress acumulado diario

15% hábitos (café tarde / alcohol / cena tarde)

### Balance

Balance = Recovery Score - (Strain Score / 2)

### Estado

Verde: Recovery >= 70 y Balance >= 20

Amarillo: Recovery >= 45

Rojo: resto

## Fallbacks técnicos

Esto es clave para Claude.

### Si no hay sleep usable

- redistribuir pesos a Body Battery + Stress + HR trend

### Si no hay HRV directa

- usar proxies:

  - resting HR drift

  - stress overnight

  - Body Battery slope overnight

### Si no hay recovery time accesible

- derivar proxy con:

  - duración de actividad reciente

  - intensidad relativa

  - time in elevated HR zones

  - stress residual post-activity

## Inputs manuales

Muy pocos.

### Onboarding

- idioma: español / inglés / auto

- objetivo:

  - salud

  - rendimiento

  - longevidad

- defaults:

  - café tarde: sí/no

  - alcohol: sí/no

  - cena tarde: sí/no

### Diario

No preguntes nada obligatorio.

Solo mostrar:

- “Hoy asumiremos tus hábitos por defecto”

- botón Cambiar hoy

### Energía

No obligatoria. Mejor:

- energía estimada

- botón Ajustar si el usuario quiere

## UX exacta del reloj

### Glance

- color

- score

- 1 línea:

  - “Hoy moderado”

  - “Hoy recupera”

  - “Hoy puedes exigir”

### Pantalla principal

- score grande

- estado

- CTA principal

Ejemplo:

🟡 68

Recuperación moderada

Hoy entrena suave

### Pantalla 2: Por qué

🔥 Carga reciente alta

😴 Descanso medio

⚡ Estrés residual

### Pantalla 3: Hoy

☕ No

🍷 No

🌙 No

Cambiar hoy

## UX exacta móvil

### Tab 1: Hoy

- score

- recomendación

- explicación corta

- razones top 3

### Tab 2: Tendencias

- recovery 7d

- strain 7d

- hábitos vs outcome

### Tab 3: Ajustes

- idioma

- defaults

- objetivo

- feedback del usuario

## Modelo de datos

### Tabla users

- id

- email

- language

- goal

- timezone

- created_at

### Tabla user_defaults

- user_id

- caffeine_late_default

- alcohol_default

- late_dinner_default

- manual_energy_enabled

### Tabla device_snapshots

- id

- user_id

- captured_at

- body_battery

- body_battery_avg_8h

- stress_avg_8h

- hr_avg_8h

- hr_rest_proxy

- sleep_score_proxy

- activity_load_proxy

- source_device

### Tabla daily_overrides

- user_id

- date

- caffeine_late

- alcohol

- late_dinner

- energy_override

### Tabla daily_scores

- user_id

- date

- recovery_score

- strain_score

- balance_score

- readiness_zone

- recommendation_code

- explanation_short_es

- explanation_short_en

### Tabla insights

- user_id

- generated_at

- insight_type

- payload_json

## Endpoints API

### Auth

- POST /auth/signup

- POST /auth/login

### User

- GET /me

- PATCH /me/preferences

### Defaults

- GET /defaults

- PATCH /defaults

### Device data

- POST /device/snapshot

- GET /device/latest

### Scores

- GET /scores/today

- GET /scores/history?days=30

### Overrides

- PUT /overrides/today

### Insights

- GET /insights/latest

## Lógica de sincronización

### En reloj

- calcula score rápido local

- cachea últimos resultados

- si no hay móvil, sigue mostrando última recomendación conocida con marca de tiempo

### En móvil

- al abrir la app:

  - obtiene snapshot del reloj

  - envía al backend

  - persiste localmente

  - devuelve resumen al reloj

### En backend

- recalcula score final

- guarda histórico

- genera explicación

## Reglas de explicación

No uses lenguaje técnico.

### Malo

- “HRV por debajo de baseline”

### Bueno

- “Tu cuerpo sigue cargado respecto a tus últimos días”

### Ejemplos ES

- “Hoy evita alta intensidad ⚠️”

- “Tu carga reciente sigue alta y tu recuperación no es completa.”

- “Puedes hacer trabajo suave o moderado hoy.”

### Ejemplos EN

- “Avoid high intensity today ⚠️”

- “Your recent load is still elevated and recovery is incomplete.”

- “A light to moderate session fits better today.”

## Internacionalización

Debe ser nativa desde el día 1.

### En Garmin

- archivo de strings ES/EN

- detección por idioma o preferencia

### En móvil

- i18n JSON

- copy y mensajes cortos separados por clave

### En backend

- el motor de explicaciones recibe language

## Módulos que debe generar Claude

Pídele esto por entregables separados:

### 1. Monorepo

- /garmin-ciq

- /mobile-app

- /backend-api

- /shared-types

- /docs

### 2. Garmin CIQ

- app skeleton

- glance

- main view

- why view

- habits view

- communications client

- local cache

- mock data mode

### 3. Mobile app

- auth

- onboarding

- home

- trends

- settings

- garmin bridge service

- offline cache

### 4. Backend

- FastAPI app

- models

- migrations

- score engine

- insights service

- i18n response builder

### 5. Docs

- architecture.md

- api-contract.md

- scoring-spec.md

- garmin-data-fallbacks.md

## Orden exacto para construir

### Sprint 1

- Garmin watch app mock + mobile mock + algorithm stub

### Sprint 2

- comunicación wearable ↔ mobile

- snapshot ingestion

- score engine

### Sprint 3

- historial

- insights simples

- bilingüe

- defaults/overrides

### Sprint 4

- polish

- analytics

- store-ready assets

## Prompt de continuación para Claude

Pégale esto después del prompt maestro:

}
Ahora ejecútalo en este orden y con código real, no solo explicación:

- Diseña la arquitectura completa del monorepo.

- Define el contrato exacto de datos entre Garmin, app móvil y backend.

- Implementa primero el backend FastAPI con:

  - modelos

  - endpoints

  - score engine

  - seed/demo data

- Luego implementa la app móvil React Native con:

  - onboarding bilingüe

  - home

  - settings

  - defaults y override diario

- Luego implementa la app Garmin Connect IQ con:

  - score principal

  - pantalla “por qué”

  - pantalla “cambiar hoy”

  - comunicación con móvil

- Usa fallbacks cuando alguna métrica Garmin no esté disponible.

- No pidas al usuario inputs diarios obligatorios.

- Usa i18n desde el inicio para español e inglés.

- Usa emojis con moderación y función visual.

- Entrega el resultado por carpetas y archivos, mostrando código completo

::

## Mi recomendación honesta final

El MVP ganador no es el que “exprime todo Garmin”, sino el que:

- usa pocas señales confiables,

- pide casi cero inputs,

- y entrega una recomendación muy clara.

Ahí está el valor.

Si quieres, el siguiente paso lo hacemos sobre el output de Claude: me lo pegas y te digo qué está bien, qué sobra y qué habría que corregir antes de programarlo.